G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目第三方安全技术咨询服务

比选文件

比选人：四川沿江攀宁高速公路有限公司

2024年6月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评审办法	13

第四章 合同条款及格式	18

第五章 比选申请文件格式	24

# 第一章 比选公告

G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目（以下称“本项目”）已由四川省发展和改革委员会和云南省发展和改革委员会以川发改基础〔2017〕505号《关于G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目核准的批复》和川发改基础〔2019〕421号《关于调整G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段、宁南至攀枝花段高速公路项目部分核准事项的批复》批准建设。初步设计已由中华人民共和国交通运输部以交公路函〔2019〕51号批准。建设资金为中央专项建设基金（车购税）、业主自筹及国内银行贷款。为保证本项目工程建设的顺利开展，现由项目业主四川沿江攀宁高速公路有限公司作为比选人（以下简称“比选人”），对本项目第三方安全技术咨询服务工作进行公开比选。请比选申请人通过了解比选公告内容后按照比选文件相关要求编制比选申请文件。

1、项目概况

G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目起于宁南县城南侧黑泥沟，顺接G4216线宁南至攀枝花段高速公路，经宁南县新华乡、石梨乡，会东县城、姜州镇、小坝乡，会理县城、鹿厂镇、白鸡乡，攀枝花盐边县红格镇，止于钒钛高新区，顺接G4216线攀枝花至丽江段高速公路。

本项目主线全长166.167km，隧道共64064.5m/36座，其中特长隧道33214.0m/6座，长隧道21878.5m/15座，中隧道7335.5m/10座，短隧道1636.5m/5座；桥梁共48779.8m/123座，其中特大桥12366.8m/7座，大中桥36413.0m/116座；设置天桥、渡槽12座；涵洞通道共计209道；互通式立交12座，收费站11处，服务区4处，停车区3处。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米。汽车荷载等级公路 -I 级；特长隧道建筑限界采用净宽 11.0 米，净高 5.0 米，其余隧道限界采用净宽 10.25 米，净高 5.0 米；全线采用沥青混凝土路面。另设新街连接线、会东北连接线和盐边连接线等合计长度约45km，采用二级公路技术标准，设计时速60公里/小时，路基宽度12米。

2、比选内容及服务期限

2.1 比选范围：G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目第三方安全技术咨询服务。

2.2 服务内容：G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目第三方安全技术咨询服务。主要内容包括：综合安全检查、平安工地考评、安全生产教育培训、生产安全事故应急预案修编等工作，具体要求如下：

①综合安全检查

服务内容：安全检查，包括内业检查和外业检查，按照“委托方”需求进行综合安全巡查，发现安全管理的薄弱环节，并进行指导、提高。每次检查前编制检查方案，检查结束后进行现场交底。提交成果：《沿江高速项目季度安全综合检查报告》。

②2024年度平安工地考评

服务内容：根据项目实际情况和施工进度情况，组织专家成立考评组，考评组分基础管理和施工现场两个小组；按照规定的程序、频次、内容和表格，采用综合检查的方式进行综合评价；对自评发现的问题逐条提出针对性的治理措施；对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，提出针对性地改进建议，引导施工单位及时改进安全管理中的薄弱环节。提交成果：《沿江高速项目半年度平安工地检查评价报告》。

③安全生产教育培训

服务内容：组织施工安全专项培训，共计 3 次。培训方式及时间由委托方根据要求提前3个工作日发出的通知文件为准。

④生产安全事故应急预案修编

服务内容：根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《公路水运工程生产安全事故应急预案》等相关法律法规以及委托方提供的有关资料和要求，修编项目公司生产安全事故应急预案。提交成果：《生产安全事故综合应急预案》。

2.3 服务期限：自合同签订之日起12个月。

3、投标人的资格要求

3.1 投标人必须满足以下资格条件：

(1) 资质要求：投标人具有独立企业法人或事业法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。在投标截止日前已纳入“全国投资项目在线监管平台”（http://www.tzxm.gov.cn/）中的“工程咨询单位名录”（投标人名称与该名录中的相应单位名称完全一致），且备案专业包含公路专业。提供营业执照副本复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表复印件以及全国投资项目在线监管平台工程咨询单位备案截图证明。

(2) 业绩要求：投标人近五年（2019年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少承担过1个公路项目施工期第三方安全咨询服务业绩。提供合同或中标通知书扫描复印件。

(3) 项目负责人要求：具有工程类相关专业高级工程师及以上职称，提供项目负责人身份证、职称证扫描复印件以及在本单位。提供比选申请截止日当月或上月或上上个月起之前在其比选申请单位连续6个月参加养老保险的有效证明。

(4) 信誉要求：

①在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，其投标申请无效。

②在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，其投标申请无效。

③投标人单位及其现任法定代表人、项目负责人近三年内（2021年1月1日至今）未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（提供承诺函）。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

3.3 单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的比选申请，否则相关比选申请均无效。

注：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4.评审办法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评审方法采用综合评分法。

5、比选文件的获取

（1）凡有意参加比选的潜在投标人，请于 2024年6月20日至本项目比选文件截止日时间前在四川沿江攀宁高速公路有限公司网站（http://www.scyjpn.com/）上免费匿名下载比选文件及参考资料。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

（2）比选文件补遗书（如有） 由投标人在四川沿江攀宁高速公路有限公司网站（http://www.scyjpn.com/）上下载。

（3） 投标人应在申请期间适时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

6、比选申请文件递交

比选申请文件送达时间为2024年6月24日10时00分至10时30分（北京时间），递交截止时间为2024年6月24日10时30分（北京时间）。投标人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达：四川省攀枝花市仁和区中坝乡团山村四川沿江攀宁高速公路有限公司。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人将不予受理。

7、发布公告的媒介

本次比选公告、中选候选人公示的发布媒体为四川沿江攀宁高速公路有限公司网站（http://www.scyjpn.com/）。

8、公示及监督

比选人将对下述内容作为公示资料进行公示：

评审委员会推荐的中选候选人的前三名名单、报价、排名、分数将公示在四川沿江攀宁高速公路有限公司网站（http://www.scyjpn.com/）上公示3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。

监督部门为比选人纪检监察部门。

9、联系方式

比选人：四川沿江攀宁高速公路有限公司

地址：四川省凉山彝族自治州西昌市长安西路60号

联系人：范先生

电话：17360157261